Паспорт общественной территории

| № | Показатель |  | Информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт (адрес общественной территории) |  | сельское поселение Алябьевский ул.Токмянина 8а |  |
| 2 | Название объекта |  | «Березовая роща» |  |
| 3 | Описание, этапность, функциональное назначение |  | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка", МАФы |  |
| 4 | Площадь, кв. м. |  | 540 |  |
| 5 | Подрядчик |  | ИИ Топаков Алексей Викторович |  |
| 6 | Контракт(ы) (номер и дата) |  | 27-21 от 27.09.2021 |  |
| 7 | Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2022 года, если контракт многолетний) |  | 25 августа 2022 года |  |
| 8 | Ссылка на контракты |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0187300003821000001&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS |  |
| 9 | Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя) |  | ОМС – Подолюк Юрий Иванович 43655 |  |
| 10 | Финансирование, в тыс. руб. |  | Стоимость всего – 1588068,18 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет 469091,98 |  |
|  |  |  | Региональный бюджет 733707,98 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет 385268,22 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 11 | Степень готовности объекта с даты начала работ в 2022 году, в % |  | 100 |  |
| 12 | Риски |  | нет |  |
| Виды работ по контракту (учитываются только работы 2022 года, если контракт многолетний) |  | Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН |  | Сколько выполнено в ед. измерения (в объемах) ФАКТ | Процент % исполнения |
| Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" |  | 560 кв.м |  | 560 кв.м | 100 |
| Установка бортовых камней бетонных |  | 125 м |  | 125 м | 100 |
| Лавка парковая City с 1 вазоном |  | 2 шт |  | 2 шт | 100 |
| Угловая лавка City с 3-мя вазонами |  | 1 шт |  | 1 шт | 100 |
| Урна Тета-1, 450*480*700 мм |  | 3 шт |  | 3 шт | 100 |

Фото ДО начала работ (с одного ракурса)

Фото хода работ по выполненным объемам, согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2 (1 фото начала выполнения определенного объема и 1 фото после исполнения)

Фото 15.06.2022

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

Разработка траншей

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси

Установка бортовых камней

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси

Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки

Лавка парковая City с 1 вазоном

Лавка парковая City с 3 вазонами

Урна Тета-1

Фото ПОСЛЕ завершения работ (с одного ракурса)