Паспорт общественной территории

| № | Показатель |  | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт (адрес общественной территории) |  | Городское поселение Агириш |  |  |
| 2 | Название объекта |  | Спортивно-досуговый парк «Боровичок» |  |  |
| 3 | Описание, этапность, функциональное назначение |  | Третий подэтап первого этапа. |  |  |
| 4 | Площадь, кв. м. |  |  |  |  |
| 5 | Подрядчик |  | ООО «СтройЮгра» |  |  |
| 6 | Контракт(ы) (номер и дата) |  | 01873000033220000070001 от 04.10.2022г. |  |  |
| 7 | Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2023 года, если контракт многолетний) |  | с 01.06.2023г. по 31.07.2023г. |  |  |
| 8 | Ссылка на контракты |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3862201207722000016&contractInfoId=75851103 |  |  |
| 9 | Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя) |  | Заместитель главы городского поселения Агириш, Апатов Максим Андреевич Тел. 41-2-33 |  |  |
| 10 | Финансирование, в тыс. руб. |  | Стоимость всего – 1 367,70 |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет 316,80 |  |  |
|  |  |  | Региональный бюджет 495,50 |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет 555,40 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники нет |  |  |
| 11 | Степень готовности объекта с даты начала работ в 2023 году, в % |  | 100 % |  |  |
| 12 | Риски |  |  |  |  |
| Виды работ по контракту (учитываются только работы 2023 года, если контракт многолетний) |  | Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН |  | Сколько выполнено в ед. измерения (в объемах) ФАКТ | Процент % исполнения |
| Разработка грунта а отвал в котлованах, м3 |  | 403,24 м3 |  | 403,24 м3 | 100 |
| Работа на отвале, м3 |  | 403,24 м3 |  | 403,24 м3 | 100 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня |  | 286,63 м3 |  | 286,63 м3 | 100 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка |  | 134,41 м3 |  | 134,41 м3 | 100 |

Фото ДО начала работ (с одного ракурса)

Фото хода работ по выполненным объемам, согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2 (1 фото начала выполнения определенного объема и 1 фото после исполнения)

Фото ПОСЛЕ завершения работ (с одного ракурса)