Паспорт общественной территории

| № | Показатель |  | Информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт (адрес общественной территории) |  | Городское поселение Агириш ул. Винницкая |  |
| 2 | Название объекта |  | Спортивно-досуговый парк «Боровичок» |  |
| 3 | Описание, этапность, функциональное назначение |  | Прогулочная территория, Первый под этап, первого этапа, Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка", МАФы |  |
| 4 | Площадь, кв. м. |  | 285 м2 |  |
| 5 | Подрядчик |  | Общество с ограниченной ответственностью «Гарантстрой» |  |
| 6 | Контракт(ы) (номер и дата) |  | № 01873000033210000060001 «04» октября 2021г. |  |
| 7 | Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2022 года, если контракт многолетний) |  | 31 августа 2022 года |  |
| 8 | Ссылка на контракты |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0187300003321000006&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS |  |
| 9 | Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя) |  | Апатов Максим Андреевич 41331 |  |
| 10 | Финансирование, в тыс. руб. |  | Стоимость всего – 1362311,95 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет 447 915 |  |
|  |  |  | Региональный бюджет 700 585 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет 213 811,95 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники 0,00 |  |
| 11 | Степень готовности объекта с даты начала работ в 2022 году, в % |  | 100 |  |
| 12 | Риски |  | нет |  |
| Виды работ по контракту (учитываются только работы 2022 года, если контракт многолетний) |  | Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН |  | Сколько выполнено в ед. измерения (в объемах) ФАКТ | Процент % исполнения |
| Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" |  | 285 кв.м |  | 285 кв.м | 100 |
| Установка бортовых камней бетонных |  | 204 м. |  | 204 м | 100 |
| Лавка |  | 4 шт |  | 4 шт | 100 |
| Урна |  | 4 шт |  | 4 шт | 100 |
| Светильники |  | 8 шт |  | 8 шт | 100 |

Фото ДО начала работ (с одного ракурса)

Фото 24.07.2022

Укладка кабеля электроосвещения в траншею

Поставка материалов

Планировка территории, отсыпка песком