Паспорт общественной территории

| № | Показатель |  | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт (адрес общественной территории) |  | Городское поселение Малиновский, ул.Кузнецова |  |  |
| 2 | Название объекта |  | Обустройство пешеходной зоны по ул.Кузнецова в городском поселении Малиновский |  |  |
| 3 | Описание, этапность, функциональное назначение |  | В целях обустройства пешеходной зоны по ул.Кузнецова в городском поселении Малиновский будут производится следующие этапы работ: разбивка осей, земляные работы, подготовка основания из щебня, устройство асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней |  |  |
| 4 | Площадь, кв. м. |  | 830,0 кв.метров |  |  |
| 5 | Подрядчик |  | Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-связь» |  |  |
| 6 | Контракт(ы) (номер и дата) |  | 0187300004922000013 от 23 ноября 2022 года |  |  |
| 7 | Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2023 года, если контракт многолетний) |  | 15.09.2023 |  |  |
| 8 | Ссылка на контракты |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3862201209122000036 |  |  |
| 9 | Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя) |  | Администрация городского поселения Малиновский, Э.Р.Шилохвостова, 8(34675)39022 |  |  |
| 10 | Финансирование, в тыс. руб. |  | Стоимость всего – 2 005 383,09 |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет – 703 889,47 |  |  |
|  |  |  | Региональный бюджет – 1 100 955,31 |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет – 200 538,31 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники – 0,00 |  |  |
| 11 | Степень готовности объекта с даты начала работ в 2023 году, в % |  | 100% |  |  |
| 12 | Риски |  |  |  |  |
| Виды работ по контракту (учитываются только работы 2023 года, если контракт многолетний) |  | Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН |  | Сколько выполнено в ед. измерения (в объемах) ФАКТ | Процент % исполнения |
| 1. Восстановление и закрепление трассы железной или автомобильной дороги |  | 0,386 км |  | 0,386 км | 100% |
| 2. Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  | 38,6 куб.метров |  | 38,6 куб.метров | 100% |
| 3. Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 42 км, погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  | 96,5 тонн |  | 96,5 тонн | 100% |
| 4. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  | 25,15 куб.метров |  | 25,15 куб.метров | 100% |
| 5. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 |  | 153,73 куб.метров |  | 153,73 куб.метров | 100% |
| 6. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км |  | 287,4751 куб.метров |  | 287,4751 куб.метров | 100% |
| 7. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  | 25,15 куб.метров |  | 25,15 куб.метров | 100% |
| 8. Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 |  | 808,73 кв.метров |  | 808,73 кв.метров | 100% |
| 9. Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  | 772,0 кв.метров |  | 772,0 кв.метров | 100% |
| 10. Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  | 169,068 куб.метров |  | 169,068 куб.метров | 100% |
| 11. Розлив вяжущих материалов |  | 0,6176 тонн |  | 0,6176 тонн | 100% |
| 12. Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | 0,636128 тонн |  | 0,636128 тонн | 100% |
| 13. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  | 772,0 кв.метра |  | 772,0 кв.метра | 100% |
| 14. Смеси асфальтобетонные высокопористые песчаные марка II |  | 55,1208 тонн |  | 55,1208 тонн | 100% |
| 15. Установка бортовых камней бетонных |  | 772 метра |  | 772 метра | 100% |
| 16. Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  | 772 штук |  | 772 штук | 100% |
| 17. Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 24 куб.метра |  | 24 куб.метра | 100% |
| 18. Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 |  | 27,6 куб.метров |  | 27,6 куб.метров | 100% |

Фото ДО начала работ (с одного ракурса)

Фото хода работ по выполненным объемам, согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2 (1 фото начала выполнения определенного объема и 1 фото после исполнения)

Фото ПОСЛЕ завершения работ (с одного ракурса)